**Phụ lục**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ   
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ-CP THÁNG 7 NĂM 2022**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-BTTTT ngày / /2022   
của Bộ Thông tin và Truyền thông)*

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Cơ quan chủ trì** | **Thời gian hoàn thành** | **Kết quả thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử** | | | |
|  | Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo đảm an toàn thông tin mạng | Bộ Thông tin và Truyền thông | Tháng 6/2019 | Bộ TTTT đã hoàn thành thủ tục xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ủy ban Quốc gia về CPĐT; đang tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến góp ý để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. |
|  | Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về sử dụng phần mềm có bản quyền (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản...) khi mua sắm máy tính và tỷ lệ phần trăm kinh phí dành cho duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư | Bộ Thông tin và Truyền thông | Tháng 8/2019 | - Bộ TTTT đã trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ dự thảo Quyết định về việc sử dụng, mua sắm phần mềm có bản quyền và hoạt động cập nhật phần mềm, duy trì, vận hành, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin tại Tờ trình số 31/TTr-BTTTT ngày 29/8/2019;  - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TTTT đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định; đã hoàn thành thủ tục xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân; đang xin thêm ý kiến các Bộ: TC, KHĐT, TP. |
|  | Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Chính phủ điện tử, các nghị định, văn bản hướng dẫn bảo đảm hành lang pháp lý phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API).... | Bộ Thông tin và Truyền thông | 2025 | Tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ TTTT được giao nhiệm vụ xây dựng Luật Chính phủ số, thời gian thực hiện 2022-2024. |
|  | Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức và các văn bản hướng dẫn | Bộ Công an | Tháng 9/2019 | Ngày 06/7/2022, Bộ Công an đã có Tờ trình số 349/TTr-BCA trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang nghiên cứu, thẩm tra dự thảo Nghị định, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định trong tháng 7/2022. |
|  | Xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức và các văn bản hướng dẫn | Bộ Công an | Quý I/2021 | Sau khi Chính phủ thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 07/3/2022, Bộ Công an đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ về dự thảo Nghị định. Căn cứ ý kiến của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Công an sẽ phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến. |
|  | Xây dựng Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử | Bộ Công an | Tháng 8/2019 | Ngày 26/11/2021, Bộ Công an đã có Tờ trình số 816/TT-BCA-A05 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Hiện, Bộ Công an đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. |
|  | Xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật An ninh mạng | Bộ Công an | 2020 | - Ngày 27/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (tối mật);  - Đối với Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng, Bộ Công an đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định lần 8 ngày 20/5/2021. Ngày 19/10/2021, Bộ Công an đã có công văn số 3836/BCA-A05 gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương để xin ý kiến về nội dung Nghị định. Hiện Bộ Công an đang chờ ý kiến phản hồi của 02 Bộ;  - Đối với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, Bộ Công an đang tiếp tục gửi các thành viên Hội đồng thẩm định về hồ sơ hệ thống thông tin đề nghị đưa vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. |
| **II** | **Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới** | | | |
|  | Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối Mạng TSLCD của cơ quan Đảng, Nhà nước đến các hệ thống mạng của các cơ quan Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; rà soát và triển khai mở rộng, kết nối mạng đến cấp phường, xã và các đối tượng theo yêu cầu | Bộ Thông tin và Truyền thông | 2020 | - Về triển khai kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước (Mạng TSLCD): cấp tỉnh và huyện đạt 100%; cấp xã đạt 97,4%;  - Về việc triển khai giám sát mạng đến cấp xã đạt 93,81%; |
|  | Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc CPĐT cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam (phiên bản 2.0) | Các bộ, ngành, địa phương | Tháng 9/2019 | Có 62/63 tỉnh; 19/22 bộ đã ban hành (hoàn thành). Các bộ, ngành, địa phương đang thực hiện: Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Uỷ ban Dân tộc; Khánh Hòa |
|  | Thực hiện tái cấu trúc hạ tầng CNTT của các bộ, ngành, địa phương theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng CNTT theo khu vực (thực hiện thuê dịch vụ của các nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam hoặc đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay ưu đãi) nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm hoạ, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh của các HTTT, CSDL | Các bộ, ngành, địa phương | 2020 - 2025 | Hầu hết các bộ, tỉnh hoặc đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu, hoặc thuê dịch vụ trung tâm dữ liệu của các nhà mạng, và triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 2020 | - Bộ LĐTBXH phối hợp với Bộ Công an hoàn thành việc kết nối chính thức hệ thống Cơ sở dữ liệu trẻ em với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, đã hoàn tất việc bổ sung căn cước công dân cho gần 13 triệu dữ liệu trẻ em, thực hiện xong việc làm giàu gần 4 triệu dữ liệu trẻ em đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện tích hợp Hệ thống quản lý trẻ em với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để địa phương tiến hành xác thực thông tin, các đơn vị thuộc Bộ đang phối hợp với C06 - Bộ Công an xây dựng Quy trình để hướng dẫn địa phương trong việc chuẩn hóa, làm sạch, xác thực và bổ sung thông tin về dữ liệu trẻ em qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ các lĩnh vực khác như bảo trợ xã hội, giảm nghèo, lao động, việc làm, người có công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin lĩnh vực y tế, doanh nghiệp, thuế, lao động thương binh xã hội | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | Tháng 10/2019 | Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện xác thực thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư qua số CMND để đối chiếu, đồng bộ (lấy) số CCCD từ CSDL quốc gia về dân cư sang CSDL của BHXH. Tính đến ngày 18/7/2022, toàn quốc đã có 6.808 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp; tiếp tục kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ Y tế; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối và chia sẻ dữ liệu chứng thực từ bản sao điện tử và các dữ liệu dịch vụ công liên quan đến CSDL quốc gia về Bảo hiểm theo quy định hiện hành, đồng thời triển khai thí điểm chứng thực thông tin trên sổ BHXH phù hợp với CSDL quốc gia về Bảo hiểm; tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ liên quan hoàn thiện quy trình để tích hợp cung cấp các dịch vụ công; BHXH Việt Nam đã cung cấp 100% DVC mức độ 4 lên cổng dịch vụ công của Ngành và tích hợp, cung cấp 25 DVC trực tuyến của Ngành trên Cổng DVC quốc gia. |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính | Bộ Tài chính | Tháng 12/2022 | Bộ Tài chính đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng CSDL tổng hợp về Tài chính (giai đoạn 1) tại Quyết định số 1326/QĐ-BTC ngày 14/7/2021. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 105/THH-HTDLS ngày 19/01/2022, Bộ Tài chính đã hoàn thiện Thiết kế cơ sở dự án và đang thực hiện các thủ tục phê duyệt dự án. |
|  | Xây dựng triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, chia sẻ, khai thác dữ liệu với hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin khác | Bộ Công an | 2020 | Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng chính phủ làm việc với các bộ, ngành, địa phương để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án; từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã tiếp và làm việc, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 07 đoàn công tác trong và ngoài nước; tổ chức Hội nghị tập huấn cho 12 địa phương về Đề án 06 nhằm khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra; |
|  | Nâng cấp Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị | Bộ Công an | 2020 | Bộ Công an đã hoàn thiện chức năng hỗ trợ người dân đăng ký lịch hẹn với các điểm đăng ký xe thông qua website csgt.vn. |
|  | Tiếp tục triển khai Cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2020 | Tiếp tục triển khai dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai” (dự án VILG), khối lượng xây dựng CSDL sau điều chỉnh là 250 huyện, thuộc 30 tỉnh, thành phố (trong đó, xây dựng mới CSDL là 160 huyện và chuyển đổi CSDL là 90 huyện), đã vận hành CSDL đất đai thường xuyên tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh của các tỉnh, thành phố. Hoàn thành kết nối, liên thông dữ liệu đất đai ở địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối dữ liệu từ CSDL đất đai quốc gia, CSDL đất đai cấp địa phương với Nền tảng NDXP, Trung tâm điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương (từ tháng 7/2021) |
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia cung cấp hạ tầng dữ liệu thiết yếu cho vận hành, phát triển Chính phủ điện tử, các dịch vụ công trực tuyến, phát triển đô thị thông minh | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2020 | - Bộ TNMT đã triển khai xây dựng, hoàn thiện và bàn giao sản phẩm cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia các tỷ lệ 1:25.000, 1:100.000; 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 luỹ kế theo tiến độ cho các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an… và các địa phương phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số. |
|  | Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2020 | - Bộ TNMT đang triển khai thực hiện Đề án “Hoàn thiện CSDL tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các HTTT, CSDL của các bộ, ngành, địa phương” (theo Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của TTCP).  - Bộ TNMT đang rà soát, xây dựng và xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin” bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, không chồng chéo để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở cho chuyển đổi số ngành góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia. |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc | Bộ Tư pháp | 2020 | Từ tháng 10 năm 2020 đến nay, Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hơn 20.000 người dùng tại 10.933 UBND cấp xã, 710 Phòng Tư pháp và 63 Sở Tư pháp. Tính đến ngày 18/7/2022, Hệ thống đã có 28.804.360 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 7.475.167 trẻ em được cấp Số định danh cá nhân theo quy định; 3.740.350 hồ sơ khai sinh có số định danh cá nhân được chuyển sang hệ thống của BHXH; 6.374.960 dữ liệu đăng ký kết hôn; 4.249.592 dữ liệu đăng ký khai tử và 7.427.233 dữ liệu khác. |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức | Bộ Nội vụ | Tháng 6/2020 | Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; ngày 10/5/2022, Bộ Nội vụ đã ký hợp đồng thuê dịch vụ CNTT thuộc kế hoạch thuê dịch vụ CNTT xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước với VNPT. |
| **III** | **Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số** | | | |
|  | Xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia | Văn phòng Chính phủ | Tháng 11/2019 | Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 20/7/2022, Cổng đã có trên 293 nghìn tài khoản đăng ký; trên 4 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 479 nghìn lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; trên 324 nghìn hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; trên 126 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 307 tỷ đồng. Từ khi khai trương đến nay đã cung cấp 3.684 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đã có hơn 2,3 triệu tài khoản đăng ký; hơn 124,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 6,1 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 4,2 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 1,1 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,3 nghìn tỷ đồng; hơn 174 nghìn cuộc gọi tới tổng đài tư vấn hỗ trợ. |
|  | Thiết lập Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ | Văn phòng Chính phủ | 2020 | Trong tháng Hệ thống đã phục vụ 01 phiên họp Chính phủ và xử lý 28 Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế gần 12 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy). Tính đến nay, Hệ thống đã phục vụ 55 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 1.223 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế gần 434 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy); |
|  | Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và thiết lập Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ | Văn phòng Chính phủ | 2020 | Hệ thống đã kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, CSDL có chức năng báo cáo của 74 bộ, cơ quan, địa phương; đã cung cấp thông tin, dữ liệu của 15/151 chế độ báo cáo trên Hệ thống; 152/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 04/12 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 Quốc hội giao Chính phủ được cung cấp trên Hệ thống; kết nối 37 chỉ tiêu thông tin dữ liệu trực tuyến; Xây dựng kho dữ liệu tổng hợp với trên 300 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; 250 bảng hiển thị dữ liệu cho các chỉ tiêu. Tiếp tục phối hợp với các chuyên gia và các bộ, ngành xây dựng và hiển thị 16 nhóm chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành hằng ngày, hằng tháng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai kết nối, tích hợp các thông tin dữ liệu từ các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, hệ thống thông tin của các bộ, cơ quan, địa phương với Trung tâm. |
|  | Tổ chức thực hiện mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ, tích hợp với Hệ tri thức Việt số hóa | Bộ Thông tin và Truyền thông | 2020 | Ngày 31/8/2020, Bộ TTTT đã tổ chức Lễ Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn). Dữ liệu mở: 10.596 bộ dữ liệu; 360 bộ dữ liệu có cấu trúc; Số lượng bài báo hướng dẫn, phổ biến chuyên môn về dữ liệu: 100; Danh mục dữ liệu dùng chung: 313 danh mục; tổng số giao tra cứu danh mục dữ liệu: 286642 |
|  | Tổ chức triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện | Các bộ, ngành, địa phương | 2020 | Hệ thống đang được tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu. Đã có 49/63 tỉnh, thành phố triển khai Hệ thống. |
|  | Xây dựng Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung | Các bộ, ngành, địa phương | 2020 | Các tỉnh, thành phố đã xây dựng và đưa vào khai thác Cổng DVCTT và hệ thống thông tin một cửa điện tử. |
|  | Xây dựng HTTT báo cáo bộ, ngành, địa phương, kết nối với HTTT báo cáo Chính phủ | Các bộ, ngành, địa phương | 2020 | Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia đã kết nối với Hệ thống báo cáo của 15 Bộ, cơ quan và 61 tỉnh. |
|  | Tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tổ chức tích hợp, chia sẻ giữa các HTTT của các CQNN bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần | Các bộ, ngành, địa phương | 2020 | Các bộ, ngành, địa phương đang thực hiện. |
|  | Thực hiện kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc đối với cơ quan quản lý, các cơ sở cung ứng thuốc và cơ sở y tế | Bộ Y tế | 2020 | Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn tại Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17/8/2018;Từ 13 tháng 08 năm 2018 đến ngày 25 ngày 8 tháng 2021, Sở Y tế tỉnh, thành phố Trung ương trên toàn quốc đã cấp 59.345 tài khoản kết nối liên thông cho cơ sở bán lẻ thuốc, trong đó 100% cơ sở bán lẻ thuốc đã được cấp tài khoản, trong đó tủ thuốc trạm y tế xã: 1.082; quầy thuốc: 29.036; nhà thuốc: 29.227. Số cơ sở thực hiện kết nối liên thông cập nhật dữ liệu là 46.575 (chiếm 78,48%) |
|  | Xây dựng và triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin cơ bản với dữ liệu quốc gia về dân cư | Bộ Y tế | 2020 | - Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử tại QĐ số 5349/QĐ-BYT ngày 12/11/2019;  - Bộ Y tế đã triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe tại 12 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Phú Yên, Bình Dương, Nam Định, Thái Bình, Lâm Đồng, Phú Thọ, An Giang, Bình Phước, Bình Thuận, Quảng Bình. |
|  | Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán nhà nước số | Bộ Tài chính | 2020 | Bộ Tài chính đã giao Kho bạc Nhà nước chủ trì triển khai thực hiện. Ngày 20/5/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Kho bạc nhà nước, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025, theo đó đã phê duyệt chủ trương “Đề án nâng cấp hệ thống TABMIS và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan để hình thành Hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán nhà nước số”. Hiện tại KBNN đang thực hiện xây dựng đề án theo quy định |
| **IV** | **Xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân** | | | |
|  | Tiếp tục phát triển, mở rộng hạ tầng kỹ thuật chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đáp ứng yêu cầu cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử | Ban Cơ yếu Chính phủ | 2020 | Trong giai đoạn 2021-2025, Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phát triển, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đáp ứng yêu cầu của hạ tầng an ninh, trọng yếu quốc gia, phục vụ cung cấp xác thực, bảo mật cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu năng cung cấp dịch vụ theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của Ban CYCP. |
| **V** | **Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử** | | | |
|  | Nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực (doanh nghiệp đầu tư, nhà nước thuê dịch vụ; hợp tác công tư (PPP); kinh phí sự nghiệp;…) để triển khai các dự án xây dựng Chính phủ điện tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. | Bộ Tài chính | Tháng 6/2019 | Bộ Tài chính đã có các văn bản trong năm 2019, 2020 trình Thủ tướng Chính phủ: công văn số 14554/BTC-NSNN ngày 02/12/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng, giải pháp huy động nguồn lực để triển khai các dự án xây dựng CPĐT và công văn số 10305/BTC-NSNN ngày 26/8/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện báo cáo giải pháp huy động nguồn lực để triển khai xây dựng Chính phủ điện tử (trong đó đã bổ sung nội dung đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí Chính phủ điện tử trong thời gian qua). Sau thời điểm nêu trên, Bộ Tài chính chưa nhận được thêm ý kiến chỉ đạo nào từ Chính phủ liên quan đến nội dung này. |
|  | Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai, phát triển Chính phủ điện tử | Bộ Thông tin và Truyền thông | 2020 | Bộ TTTT đang xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030; Lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số. |
|  | Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng CPĐT/Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ CNTT trọn gói do các doanh nghiệp CNTT cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, không sử dụng nguồn vốn vay ODA có điều kiện ràng buộc để triển khai xây dựng hệ thống CPĐT. | Các bộ, ngành, địa phương | 2020 - 2025 | Các bộ, ngành, địa phương đang tích cực triển khai Nghị định số 73/2019/NĐ-CP để lập kế hoạch ngân sách thuê dịch vụ CNTT cho hoạt động Chính phủ điện tử |
|  | Xây dựng Chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và làm việc trên môi trường mạng | Các bộ, ngành, địa phương | 2020 | Các bộ, ngành, địa phương thường xuyên đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức về ứng dụng CNTT, CPĐT. |
|  | Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số thành phần nguồn nhân lực của Việt Nam theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế liên quan để cung cấp các số liệu cho các tổ chức quốc tế | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2020 | Bộ GDĐT tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số thành phần nguồn nhân lực của Việt Nam theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc. Tỉ lệ người lớn biết đọc biết viết đạt 95,8%; tỉ lệ đăng ký nhập học chung khối tiểu học đạt 100%; khối trung học cơ sở đạt 92,8%, khối trung học phổ thông đạt 72,3%; tỉ lệ tổng số năm của một học sinh đạt 9,0%; tỉ lệ số năm học trung bình của một người khi đến tuổi trưởng thành đạt 12,2%. Bộ GDĐT thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế liên quan để cung cấp các số liệu kịp thời, đầy đủ. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số thành phần nguồn nhân lực của Việt Nam. |
|  | Tiếp tục triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các giải pháp tích hợp, ứng dụng, sản phẩm CNTT phục vụ xây dựng CPĐT hướng tới nền kinh tế số, xã hội số dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API)... | Bộ Khoa học và Công nghệ | 2020 | - Tiếp tục triển khai Chương trình giai đoạn 2021 - 2025;  - Bộ KHCN đang phối hợp thực hiện KC.01.23/16-20 nghiên cứu phát triển nền tảng triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và sẽ triển khai thử nghiệm thực tế, đánh giá tại Cổng TTĐT của Bộ KHCN. |
|  | Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích để thu hút nhân lực tham gia xây dựng, phát triển CPĐT trong bộ máy nhà nước | Bộ Nội vụ | 2020 | Chưa thực hiện nhiệm vụ cho đến khi các quy định mới về tiền lương được ban hành. |
|  | Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc triển khai Chính phủ điện tử; trong việc hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 | Tổng công ty Bưu điện Việt Nam | 2020 | Hầu hết các tỉnh/thành phố đã triển khai các điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các bưu cục, các điểm Bưu điện văn hóa xã để thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương. Đã thực hiện chuyển trả hơn 200.704 kết quả cho các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng. |
|  | Tích cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện tử | Bộ TTTT, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; các bộ, ngành, địa phương | 2020 | Các đài phát thanh, truyền hình, báo chí đã tích cực tuyên truyền, hình thành các chuyên mục, trang tin về phát triển CPĐT. |